Российская Федерация

Ростовской области

Цимлянского района

Администрация Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2015г.				        № 23 	        	                            пос. Саркел

«О проведении работ по благоустройству территории

Саркеловского сельского  поселения в 2015году»

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории Саркеловского сельского поселения,  руководствуясь Уставом Саркеловского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить месячник по благоустройству населенных пунктов Саркеловского сельского поселения с 16.03.2015г. по 16.04.2015 г.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению и контролю за выполнением мероприятий по благоустройству (Приложение № 1) и план закрепления территорий за предприятиями (Приложение № 2).

3. Утвердить перечень  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов Саркеловского сельского поселения (Приложение № 3).

4. Администрации поселения, депутатом, рабочим комиссиям

- провести работу с населением сельского поселения по привлечению жителей на субботники и работы по благоустройству и очистке от мусора придомовых территорий, участков общего пользования.

5. Комиссии по подготовке и организации работ по благоустройству совместно с Администрацией Саркеловского сельского поселения организовать контроль над проведением работ.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Саркеловского сельского поселения

Глава Саркеловского

сельского поселения	                                                                      А.В. Михаил

Приложение № 1 к Постановлению                               Главы    Саркеловского сельского поселения № 23 от 06.03.2015г.

Состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству

Демина А.В. – Зам.Главы Администрации Саркеловского сельского поселения

Бурунина Н.Н. – специалист I категории Администрации Саркеловского сельского поселения

Кольцова А.А. – ст.инспектрор ЖКХ Администрации Саркеловского сельского поселения

Венецкая В.А.(по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Нагибин А.Ф.(по согласованию) – председатель совета Ветеранов ССП

Кичигин С.В.(по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Величко Л.Г.(по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Киреев С.Н.- (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Машинков Ю.В.- (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Приложение № 2 к Постановлению

Главы Саркеловского                                    сельского поселения

№23  от 06.03.2015г.

План закрепления территорий за предприятиями

| х.Крутой |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин (ООО»Семерочка») х.Крутой,ул.Советская,7-а | Кустова Т.Н. |
| 2 | Магазин№45 ПТПО «Цимлянское» х.Крутой,ул.Советская,4 | Романова А.И. |
| 3 | Детский сад «Вишенка» х.Крутой | Болдина Т.В. |
| 4 | Почта России х.Крутой, ул.Буденного,30 | Зайцева Т.А |
| 5 | ФАП х.Крутой ул.Буденного,5 | Коновалова Н.П. |
| 6 | Кладбище х.Крутой | Администрация ССП |
| 7 | Памятник погибшим х.Крутой,ул.Советская,2-б | Линькова А.В. |
| 8 | Здание клуба х.Крутой | Волочаев А.А. |
| 9 | Школа х.Крутой | Администрация Цимлянского района |
| п.Саркел |  |  |
| 1 | Магазин №49 ПТПО «Цимлянское» ул.Ленина,21 | Романова А.И. |
| 2 | Магазин ИП Каргина И.А. ул.Ленина,23-а | Каргина И.А. |
| 3 | Магазин ИП Убейкина Е. Н. ул.Ленина,21 | Убейкина Е.Н. |
| 4 | Магазин ИП Каргина И.А. ул.Садовая,32 | Каргина И.А. |
| 5 | Магазин Дерезина Т.Д. ул.Ленина, | Дерезина Т.Д. |
| 6 | АЗС (при въезде) | Бабаев Э.К. |
| 7 | Мебельный цех ул.Ленина | Бабаджанян М.З. |
| 8 | Рынок п.Саркел | ИП Галстян Г.Г. ИП Щербакова О.Г. |
| 9 | Д/сад «Росинка» пер.Клубный,5 | Любимова Л.В. |
| 10 | Клуб п.Саркел ул.Винзаводская,3 | Линькова А.В. |
| 11 | Мемориальный комплекс «Вечный огонь» п.Саркел | Линькова А.В. |
| 12 | «Памятник трех поколений» п.Саркел,ул.Винзаводская,3-б | Линькова А.В. |
| 13 | Братское захоронение кладбище п.Сарел | Линькова А.В. |
| 14 | Школа п.Саркел ул.Винзаводская,1 | Солонович С.Л |
| 15 | Стадион п.Саркел | Администрация ССП |
| 16 | МКД (пер.Виноградный) | собственники МКД |
| 17 | Кладбище п.Саркел | Администрация ССП |
| 18 | Почта России п.Саркел | Сапунова Л.А. |
| 19 | ФАП п.Саркел | Попова З.С. |
| 20 | МТМ Южно-Цимлянское | Химичев Ю.Н. |
| ст.Хорошевская |  |  |
| 1 | Магазин ИП Воронина И.В. ул.Центральная,13/28 | Воронина И. В. |
| 2 | Магазин ИП Арент Н.Н. ст.Хорошевская,ул.Центральная,18 | Арент Н.Н. |
| 3 | Школа ст.Хорошевской | Машинков Ю.В |
| 4 | Детский сад «Ласточка» | Перепелица О.С |
| 5 | ФАП ст.Хорошевская | Толстокорова Т.А. |
| 6 | Клуб ст.Хорошевская | Деревянченко Л.А |
| 7 | «Памятник погибшим» воинское захоронение ст.Хорошевская,ул.Центральная,21-б | Линькова А.В. |
| 8 | Кладбище ст.Хорошевская | Администрация ССП |
| 9 | Почта России ст.Хорошевская | Киреева Е.П. |
| 10 | МТМ ЗАО им.Ленина | Климов Г.А. |

План закрепления территорий по улицам

| х.Крутой |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Дружбы, ул.Профсоюзная, пер.Виноградный, ул.Степная, ул.Буденного, пер.Центральный | Кольцова А.А. Полубедов Ю.В. Беляев В.В. |
| 2 | ул.Советская, пер.Кривой, ул.Морская, пер.Приовражный, ул.Дружбы, пер.Западный | Бурунина Н.Н. Демина А.В. Венецкая В.А. |
| п.Саркел |  |  |
| 1 | пер. Степной, пер. Зеленый, пер. Цветочный, пер. Полевой, пер. Овражный, пер. Новый, ул. Винзаводская | Бурунина Н.Н. Кичигин С.В. |
| 2 | ул. Социалистическая, ул. Комсомольская, пер.Виноградный, | Кольцова А.А. Журавская Т.А. |
| 3 | ул.Ленина, пер.Школьный, пер.Прибой, пер.Западный, ул.Мира | Бурунина Н.Н. Кичигин С.В. |
| 4 | ул.Морская, ул. Донская, ул. Нагорная ул.Садовая, пер.Клубный, ул.Набережная, ул. Цимлянская | Кольцова А.А. Журавская Т.А. |
| ст.Хорошевская |  |  |
| 1 | ул. Степная, пер. Молодежный, пер. Почтовый, пер. Тихий | Кольцова А.А. Величко Л.Г. |
| 2 | ул.Казачья, ул. Набережная, ул. Центральная, ул.Морская, пер. Школьный | Бурунина Н.Н. Машинков Ю.В. |
| 3 | ул.Приморская, ул.Садовая, ул. Станичная, , ул. Винзаводская | Полубедов Ю.В. Машинков Ю.В. |

Утверждаю:

Глава Саркеловского

сельского поселения

________А.В.Михаил

06.03.2015г.

Перечень  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов

Саркеловского сельского поселения на период с 16.03.2015 г. по 16.04.2015г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Контроль по проводимым мероприятиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 16.03.15 | Демина А.В. Арутюнян Ф.А. Кольцова А.А. |
|  | Создать комиссии по проведению благоустройства в населенных пунктах | до 16.03.15 | Михаил А.В. Демина А.В. |
|  | Провести совещания по благоустройству территории населенных пунктов с руководителями предприятий всех форм собственности. | до 16.03.15 | Михаил А.В. |
|  | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | постоянно | Арутюнян Ф.А. Полубедов Ю.В. Кольцова А.А. |
|  | Определить перечень работ по благоустройству прилегающей территории каждого предприятия | до 16.03.15 | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Определить перечень работ по благоустройству по каждой улице | до 16.03.15 | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Обойти предприятия и организации с выдачей предписаний по уборке территорий | до 18.03.15 | Кольцова А.А. |
|  | Обрезка живой изгороди, кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев. | 16.03.2015 - 16.04.2015 | Кольцова А.А. |
|  | Побелка стволов здоровых деревьев | 20.03.2015 | Бурунина Н.Н. |
|  | Очистка территорий населенных пунктов от мусора | 16.03.15-16.04.15 | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Уборка мест захоронений | до 10.04.15 | Линькова А.В. |
|  | Составить графики предоставления автотранспорта для вывоза мусора | до 20.03.15 | Демина А.В. |
|  | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, предприятиям. | 10.04.2015 | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству, Руководители предприятий, ИП |
|  | Провести уборку территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения, (проведение субботников) | 13.04.2015 | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Организовать проведение уборки территорий кладбищ | до 10.04.15 | Кольцова А.А. Бурунина Н.Н. |
|  | Провести уборку территории школы, стадиона с привлечением учащихся Саркеловской МОУ | 20.03.15 | Солонович С.Л. |
|  | Посадка деревьев | 12.04.15 | Демина А.В. |
|  | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. | весь период | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Опашка населенных пунктов: х.Крутой, пос.Саркел, ст.Хорошевская | до 16.04.15 | Полубедов Ю.В. |
|  | Грейдирование грунтовых дорог в ст.Хорошевская, х.Крутой | согласно графика | Михаил А.В. Демина А.В. |
|  | Провести контрольные проверки по выполнению предписаний | весь период | Демина А.В. Полубедов Ю.В. Кольцова А.А. |
|  | Комиссионный объезд всей территории в пределах сельского поселения | 1раз в неделю | Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству |
|  | Подведение итогов по благоустройству территории сельского поселения за период с 16.03.15 г. по 16.04.15 г. | 21.04.15 | Михаил А.В. |