Российская Федерация

Ростовской области

Цимлянского района

Администрация Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021	            	           	 №   31      	                               пос. Саркел

«О проведении месячника

чистоты по благоустройству

территории  Саркеловского

сельского  поселения»

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Саркеловского сельского поселения, в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, обеспечения эпидемиологического благополучия, наведения чистоты и порядка на территории Саркеловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить месячник по благоустройству населенных пунктов Саркеловского сельского поселения с 15.03.2021г. по 17.04.2021г.

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению и контролю за выполнением мероприятий по благоустройству (Приложение № 1) и план закрепления территорий за предприятиями (Приложение № 2).

3. Утвердить перечень  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов Саркеловского сельского поселения (Приложение № 3).

4.  Администрации поселения, депутатам, рабочим комиссиям:

- провести работу с населением сельского поселения по привлечению жителей на субботники и работы по благоустройству и очистке от мусора придомовых территорий, участков общего пользования.

5. Комиссии по подготовке и организации работ по благоустройству совместно с Администрацией Саркеловского сельского поселения организовать контроль над проведением работ.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Саркеловского сельского поселения SARKELOVSKOE-SP.ru.

7.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава Администрации Саркеловского

сельского поселения	                                                                    А.В. Миненко

Постановление вносит старший инспектор ЖКХ

Администрации Саркеловского сельского поселения

Мария Викторовна Ляхова

Приложение   № 1

к постановлению

Главы Администрации

Саркеловского

сельского поселения

от 04.03.2021 № 31

Состав комиссии

по  проведению  месячника  чистоты,

подготовке и проведению мероприятий по благоустройству:

Миненко А.В. –  глава Администрации Саркеловского сельского поселения

Рубцова Д.А.  –  заместитель главы Администрации Саркеловского сельского поселения

Арутюнян Ф.А. –  ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения

Таргоня В.В. –  ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения

Ляхова М.В. – старший инспектор  Администрации Саркеловского сельского поселения

Машинков М.Ю. – старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения

Скачко В.Б. (по  согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Зуйкина О.Н. (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Венецкая В.А. (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Величко Л.Г. (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Машинков Ю.В. (по согласованию) – депутат собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Приложение   № 2

к постановлению

Главы Администрации

Саркеловского

сельского поселения

от 04.03.2021 № 31

План закрепления территорий за предприятиями:

| х. Крутой |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магазин, х. Крутой, ул. Советская, 7 | Разбоева Е.Ю. |
| 2. | Магазин, х. Крутой, ул. Советская, 4 | Прохненко В.В. |
| 3. | МБДОУ д/с «Вишенка», х. Крутой, ул. Степная, 34 | Болдина Т.В. |
| 4. | ФГУП «Почта России», х. Крутой, ул. Буденного, 30 | Зайцева Т.А. |
| 5. | ФАП, х. Крутой, ул. Советская, 7б | Попова З.С. |
| 6. | Кладбище х. Крутой | Администрация ССП |
| 7. | Памятник погибшим, х. Крутой, ул. Советская, 2б | Линькова А.В. |
| 8. | Здание бывшего клуба х. Крутой, ул. Советская, 2а | Прохненко Г.В. |
| 9. | Здание бывшей школы, х. Крутой, ул. Советская 7а | Сорокин С.П. |
| п. Саркел |  |  |
| 1. | Магазин, п. Саркел, ул. Ленина, 21 | Горбуненко Е.С. |
| 2. | Магазин ИП Каргина И.А., п. Саркел, ул. Ленина, 23а, 23б | Каргина И.А. |
| 3. | Магазин ИП Горбуненко Е.С., п. Саркел, ул. Ленина, 22а | Горбуненко Е.С. |
| 4. | Магазин ИП Каргина И.А., п. Саркел, ул. Садовая, 1 | Каргина И.А. |
| 5. | Здание бывшей столовой, п. Саркел, ул. Ленина, 22 | Горбуненко Е.С. |
| 6. | Магазин ИП Галстян Г.Г., п. Саркел, ул. Ленина, 18а | Галстян Г.Г. |
| 7. | Магазин ИП Химина Е.А., п. Саркел, ул. Винзаводская, 13б | Химина Е.А. |
| 8. | МБДОУ д/с «Росинка», п. Саркел, пер. Клубный, 5 | Таргоня М.А. |
| 9. | МБУК ЦР «ЦДК», п. Саркел, ул. Винзаводская, 3 | Линькова А.В. |
| 10. | Мемориальный комплекс «Вечный огонь» п. Саркел | Линькова А.В. |
| 11. | «Памятник трех поколений» п. Саркел | Линькова А.В. |
| 12. | Братское захоронение на кладбище п. Саркел | Линькова А.В. |
| 13. | МБОУ Саркеловская СОШ, п. Саркел, ул. Винзаводская, 1 | Солонович С.Л. |
| 14. | Стадион п. Саркел | Администрация ССП |
| 15. | МКД (пер. Виноградный) | собственники МКД |
| 16. | Кладбище п. Саркел | Администрация ССП |
| 17. | ФГУП «Почта России», п. Саркел, ул. Винзаводская, 6 | Загоруйко О.А. |
| 18. | ФАП, п. Саркел, п. Саркел, ул Винзаводская, 1 | Попова З.С. |
| 19. | Гараж ОАО «Цимлянские вина», п. Саркел, ул. Ленина № 52,54,56,58,60 | Хапаев А.У. |
| ст. Хорошевская |  |  |
| 1. | Магазин ИП Воронина И.В., ст. Хорошевская, ул. Центральная, 13/28 | Воронина И.В. |
| 2. | Магазин ИП Арент Н.Н., ст. Хорошевская, ул. Центральная, 18 | Арент Н.Н. |
| 3. | МБОУ Хорошевская ООШ, ст. Хорошевская, пер. Школьный, 1 | Машинков Ю.В. |
| 4. | МБДОУ д/с «Ласточка», ст. Хорошевская, ул. Приморская, 27 | Перепелица О.С. |
| 5. | ФАП, ст. Хорошевская, ул. Станичная, 20 | Попова З.С. |
| 6. | Хорошевский СК, ст. Хорошевская, ул. Центральная, 20 | Деревянченко Л.А. |
| 7. | «Памятник погибшим» воинское захоронение, ст. Хорошевская, ул. Центральная, 21б | Линькова А.В. |
| 8. | Кладбище ст. Хорошевская | Администрация ССП |
| 9. | ФГУП «Почта России», ст. Хорошевская, ул. Станичная, 20 | Малюга С.Н. |

Приложение   № 3

к постановлению

Главы Администрации

Саркеловского

сельского поселения

от 04.03.2021 № 31

ПЛАН

Проведения месячника по благоустройству

Саркеловского сельского поселения

с 15.03.2021г. по 17.04.2021г.

| № | мероприятия | дата проведения | место проведения | ответственный- исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести служебное совещание в Администрации поселения о проведении месячника по благоустройству | 09.03.2021 | Администрация поселения | Глава Администрации ССП |
| 2 | Провести сходы граждан в поселках и станицах и нацелить жителей на проведение благоустройства в подворьях: - сход граждан по вопросам благоустройства; - сход граждан по посадке саженцев молодых деревьев на ул. Винзаводской | 10-18.03.2021 12.03.2021 18.03.2021 | х. Крутой, ст. Хорошевская, п. Саркел ЦДК п. Саркел МБОУ Саркеловская СОШ | Глава Администрации ССП Глава Адм. ССП Глава Адм. ССП |
| 3 | Провести информирование жителей поселения о предстоящем месячнике по благоустройству, проведении дня древонасаждения, организации и проведения субботников (через объявление, по местному радиоузлу) | до 25.03.2021 | х. Крутой п. Саркел ст. Хорошевская | сотрудники АССП, ЦДК п. Саркел, ДК ст. Хорошевская |
| 4 | Определение территорий и даты проведения работ по благоустройству: а) п. Саркел: - провести уборку кладбища - наведение порядка в районе стадиона - наведение порядка на территории в районе ЦДК – центральная площадь - уборка сквера в районе памятника погибшим воинам - наведение порядка в районе домовладений (по периметру 10 м) - наведение порядка на центральной улице Винзаводской б) х. Крутой: - провести уборку кладбища - наведение порядка на территории в районе памятника погибшим воинам - наведение порядка в районе домовладений (по периметру 10 м) - наведение порядка на ул. Советская в) ст. Хорошевская: - провести уборку кладбища - провести уборку в районе футбольной площадки - провести благоустройство и уборку в районе детской площадки - провести благоустройство и уборку сквера «Великой Победы» - провести благоустройство и уборку воинского захоронения - наведение порядка в районе домовладений (по периметру 10 м) | до 20.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 18.04.2021 до 20.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 20.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 до 17.04.2021 | п. Саркел п. Саркел п. Саркел п. Саркел п. Саркел п. Саркел х. Крутой х. Крутой х. Крутой х. Крутой ст. Хорошевская ст. Хорошевская ст. Хорошевская ст. Хорошевская ст. Хорошевская ст. Хорошевская | Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. ЦДК Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. ЦДК Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. жители п. Саркел Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. ЦДК Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. жители х. Крутой Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. Глава Адм. ССП Зам. Главы Адм. Администрация ССП депутаты ССП Администрация ССП депутаты ССП сотрудники СК представители Хорошевской СОШ жители ст. Хорошевская |
| 5 | Определить места высадки в поселении деревьев и посадки кустарников в День Древонасаждения в Акции «Посади свое дерево»: а) высадка деревьев п. Саркел: - в районе сквера ЦДК и ФАП - в районе памятника «Трем поколениям» б) высадка деревьев х. Крутой: - провести подсадку деревьев в районе памятника погибшим воинам в) высадка деревьев ст. Хорошевская: - провести частичную посадку деревьев и кустарников в сквере «Великой Победы» | до 20.03.2021 до 10.04.2021 до 10.04.2021 до 10.04.2021 до 10.04.2021 до 10.04.2021 до 10.04.2021 до 11.04.2021 | п. Саркел п. Саркел п. Саркел х. Крутой х. Крутой ст. Хорошевская ст. Хорошевская | Глава Администрации ССП Адм. ССП депутаты поселения жители п. Саркел Адм. ССП депутаты поселения жители п. Саркел Адм. ССП депутаты поселения жители п. Саркел Адм. ССП депутаты поселения Адм. ССП депутаты поселения Адм. ССП депутаты поселения жители ст. Хорошевская Адм. ССП депутаты поселения жители ст. Хорошевская |
| 6 | Провести ремонт ко Дню Победы воинских захоронений и памятников погибшим воинам, расположенных на территории поселения | до 20.04.2021 | п. Саркел х. Крутой ст. Хорошевская | ЦДК Адм. ССП депутаты поселения |
| 7 | Провести Общеобластной субботник | 17.04.2021 | п. Саркел х. Крутой ст. Хорошевская | Адм. ССП депутаты поселения ЦДК, ДК жители ССП |
| 8 | Провести подвоз песка на кладбище поселения | до 20.04.2021 | п. Саркел х. Крутой ст. Хорошевская | Адм. ССП |
| 9 | Провести побелку деревьев | до 20.04.2021 | п. Саркел х. Крутой ст. Хорошевская | Адм. ССП |
| 10 | Проводить своевременный покос травы в поселении выше 15 см на муниципальных территориях | в течении периода | п. Саркел х. Крутой ст. Хорошевская | Адм. ССП |